План работы

по благоустройству пришкольной территории

летнего лагеря труда и отдыха

при МАОУ СОШ №13 Великого Новгорода

| Дата | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 31.05.2014 | Перекопка почвы под кустарниками вдоль дорог | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 02.06.2014 | Рыхление почвы под многолетниками | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 03.06.2014 | Высадка цветов на клумбы (центральный вход в школу) | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 04.06.2014 | Посадка рассады однолетних растений возле теплицы | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 05.06.2014 | Оформление рабаток вдоль асфальтовых дорожек | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 06.06.2014 | Формирование и посадка растений на альпийской горке | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 07.06.2014 | Разбивка цветников на школьном огороде | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 09.06.2014 | Полив, рыхление однолетников | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 1 0.06.2014 | Полив и рыхление однолетников | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 11.06.2014 | Полив и рыхление однолетников | Щока А.В., воспитатель трудового отряда |
| 16.06.2014 | Прополка под кустами вдоль ул. Рахманинова | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 17.06.2014 | Покос травы | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 18.06.2014 | Оформление рабаток на географической площадке | Денис Е.В.. воспитатель трудового отряда |
| 19.06.2014 | Полив и рыхление однолетников | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 20.06.2014 | Прополка кустарников вдоль стадиона | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 21.06.2014 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 23.06.2014 | Полив растений | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 24.06.2014 | Рыхление растений и кустарников | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 25.06.2014 | Полив и прополка растений | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 26.06.2014 | Полив и рыхление однолетников | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |
| 27.06.2014 | Полив и рыхление однолетников | Денис Е.В., воспитатель трудового отряда |